## Slide 1
2D Game
Programing Project
학번 : 2013182034
이름 : 이용선
Persona :
‘그’ 또는 ‘그녀’의 평소와는
다른 모습
Battle
Arena

## Slide 2: 게임 컨셉
격투! 그리고 또 하나의 나!
= 페르소나를 이용한 대결이 게임의 컨셉

## Slide 3
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 상하 좌우 - 구현 완료 | 달리기 - 구현 완료
캐릭터 기술 | 주먹, 발차기 특정 기술 시 페르소나 등장 - 구현 완료 | 커맨드 기술 추가 페르소나를 움직이는 기술들 추가
맵 | 캐릭터의 이동에 따라 카메라 모션 | 
AI | 선택한 캐릭터들의 기술 사용 공격, 방어 - 4 ~ 5주차 구현이지만 미구현 상태 | 커맨드 기술 구사 난이도 추가
UI 게임 기능 | 게임화면 (메인, 캐릭터 선택, 맵 선택) 타격 시 HP 감소 적용, 게임 타이머 적용 타격 및 방어 시 이펙트 및 파티클 생성 - 메인 화면 구현 | 일정 HP 감소시 ‘레이지 모드’ 추가 레이지 상태 기술 추가 게임 클리어 이후 랭킹 등록 패배 시 재도전 커맨드 기술창 확인
사운드 | 메인 화면 타격 사운드 방어 사운드 BGM (격투 도중 계속 깔릴 음악) | 캐릭터 선택 사운드 배틀 시작하는 사운드

## Slide 4
1주차 리소스 수집 | 계획 | 리소스 수집 (계획)
 | 결과 | 캐릭터 움직임 리소스 수집 및 편집 완료 배경, 타이틀 리소스 수집 및 편집 완료 캐릭터 선택창 리소스 수집 완료 (편집 진행 중 입니다.) 페르소나 리소스 편집 미완료
2주차 메인 화면 캐릭터 선택창 | 계획 | 메인 화면 생성 캐릭터 선택창 생성
 | 결과 | 로고 화면 생성 완료 메인 화면 생성 완료 캐릭터 선택창 생성 실패 (리소스 편집 진행 중)
3주차 캐릭터 배치 기술 구현 | 계획 | 캐릭터 배치 및 이동 주먹 발차기 3. (추가) 커맨드 기술 구현
 | 결과 | 캐릭터 배치 및 이동 구현 ( 미숙한 부분에 대한 보완 필요) 공격 모션 (기본 타격 모션, 발차기, 페르소나 소환 모션 구현) 커맨드 기술 미구현
4주차 5주차 AI 중간정검 | 계획 | 캐릭터 선택 선택한 캐릭터에 맞추어 기술사용 플레이어의 움직임에 맞추어 방어 부족한 부분 보완 및 추가 구현 가능한 부분 구현
 | 결과 | AI 미구현

## Slide 6: 자체 평가
평가항목 | 평가(A, B, C, D, E)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | C
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | C
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | C
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | C
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | D
개발 계획이 구체적이며 실행 가능한가? | D